MINUTA DE TERMINACION DE OBRA

FECHA DE REALIZACION DE LA MINUTA:                                                               12 DE OCTUBRE DEL 2020

|  | 1.- DATOS DE LA OBRA: PROGRAMA:; FAIS 2020. OBRA: “CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN LA CALLE GENERAL VICTOR RUIZ, COLONIA POLANCO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO.”; MUNICIPIO:; SAYULA, JALISCO.. LOCALIDAD:; SAYULA; ORDEN DE TRABAJO:; No. SAY-OP/AD/FAIS/14/2020. |
| --- | --- |

| N° DE PAGOS TRAMITADOS: | 01 |
| --- | --- |

| MONTO ASIGNADO: | $ 551,857.24 |
| --- | --- |
| MONTO EJERCIDO: | $ 551,857.24 |

2.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS:

Rehabilitación de las redes de servicios básicos en su caso la red sanitaria en diversas calles de la colonia la Víctor Manuel Ruiz mejorando así la calidad de vida de las familias beneficiadas y de la localidad en general.

FECHA DE INICIO AUTORIZADA:; 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2020. FECHA DE INICIO DIFERIDA:. FECHA DE TERMINACION AUTORIZADA:; 05 DE OCTUBRE DEL 2020. FECHA DE TERMINACION:; 05 DE OCTUBRE DEL 2020.

HABIENDO HECHO UN RECORRIDO POR LA OBRA, SE VERIFICO FISICAMENTE LA TERMINACION DE LA MISMA, DE ACUERDO A LOS PROYECTOS, PRESUPUESTO Y ESPECIFICACIONES APROBADAS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DEL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, DEL ESTADO DE JALISCO.

### POR EL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JAL.

| ________________________________ LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO. PRESIDENTE MUNICIPAL. | ________________________________ ING. RODRIGO PONCE BERNABE DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS |
| --- | --- |

POR LA EMPRESA

| ________________________________________________ ING. ALBERTO GUERRA SOTOMAYOR ADMINISTRADOR GENERAL |  |
| --- | --- |